План инвестиционной программы ЗАО «АЭСК» на 2015 год

| № п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ | Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб. | Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. руб. | Цель реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | За счет регулируемых | Отклонения |  |
|  |  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта |  | План на 2015г. | Факт | Себестоимость | Прибыль |  |  |
|  | Всего по ЗАО «АЭСК» |  |  | 22155,537 | 20727,406 |  | 10280 | 10447,406 |  |  |
| 1 | Реконструкция эл.сетей 0,4 кВ в т.ч. |  |  | 16011,467 | 14583,339 |  | 4135,933 | 10447,406 |  |  |
| 1.1 | ТП-40 ф-1 | март | март | 258,095 | 258,095 |  | 258,095 |  |  | Реконструкция сетей |
| 1.2 | ТП-40 ф-4 | март | март | 236,424 | 236,424 |  | 236,424 |  |  |  |
| 1.3 | ТП-40 ф-7.3 | март | март | 345,967 | 345,967 |  | 345,967 |  |  |  |
| 1.4 | ТП-40 ф-7.2 | март | март | 204,883 | 204,883 |  | 204,883 |  |  |  |
| 1.5 | ТП-57 ф-5 | апрель | апрель | 861,02 | 820,00 |  | 820,00 |  |  |  |
| 1.6 | ТП-59 ф-6 | апрель | апрель | 246,942 | 249,942 |  | 249,942 |  |  |  |
| 1.7 | ТП-59 ф-7 | апрель | апрель | 265,780 | 265,780 |  | 265,78 |  |  |  |
| 1.8 | ТП-59 ф-8 | май | май | 153,117 | 153,117 |  | 153,117 |  |  |  |
| 1.9 | ТП-59 ф-9 | июнь | июнь | 266,175 | 266,175 |  | 266,175 |  |  |  |
| 1.10 | ТП-60 ф-1 | июль | июль | 70,802 | 70,802 |  | 70,802 |  |  |  |
| 1.11 | ТП-64 ф-2 | август | август | 286,980 | 286,980 |  | 286,98 |  |  |  |
| 1.12 | ТП-69 ф-7 | сентябрь | сентябрь | 333,507 | 169,179 |  | 169,179 |  |  |  |
| 1.13 | ТП-70 ф-3 | апрель | апрель | 315,27 | 315,27 |  | 315,27 |  |  |  |
| 1.14 | ТП-73 ф-4 | май | май | 191,562 | 166,16 |  | 166,16 |  |  |  |
| 1.15 | ТП-73 ф-7 | май | май | 191,047 | 140,00 |  | 140,00 |  |  |  |
| 1.16 | ТП-76 ф-4 | июнь | июнь | 745,361 | 678,88 |  |  | 678,88 |  |  |
| 1.17 | ТП-76 ф-16 | август | август | 1104,94 | 284,19 |  | 96,981 | 187,209 |  |  |
| 1.18 | ТП-76 ф-23 | июнь | июнь | 603,904 | 313,61 |  |  | 313,61 |  |  |
| 1.19 | ТП-76 ф-38 | август | август | 643,578 | 957,92 |  |  | 957,92 |  | Реконструкция сетей |
| 1.20 | ТП-78 ф-9 | октябрь | октябрь | 230,277 | 134,19 |  |  | 134,19 |  |  |
| 1.21 | ТП-78 ф-14 | октябрь | октябрь | 317,948 | 354,97 |  |  | 354,97 |  |  |
| 1.22 | ТП-79 ф-13 | сентябрь | сентябрь | 656,307 | 814,96 |  |  | 814,96 |  |  |
| 1.23 | ТП-79 ф-10 | апрель | апрель | 403,670 | 287,08 |  |  | 287,08 |  |  |
| 1.24 | ТП-82 ф-15 | май | май | 382,378 | 397,20 |  |  | 397,20 |  |  |
| 1.25 | ТП-89 ф-2 | июль | июль | 419,125 | 411,83 |  |  | 411,83 |  |  |
| 1.26 | ТП-91 ф-6 | ноябрь | ноябрь | 127,029 | 112,22 |  |  | 112,22 |  |  |
| 1.27 | ТП-92 ф-7 | ноябрь | ноябрь | 255,943 | 271,59 |  |  | 271,59 |  |  |
| 1.28 | ТП-109 ф-11 | декабрь | декабрь | 240,004 | 323,34 |  |  | 323,34 |  |  |
| 1.29 | ТП-111 ф-6 | июль | июль | 298,050 | 298,050 |  |  | 298,05 |  |  |
| 1.30 | ТП-111 ф-7 | август | август | 447,631 | 447,631 |  |  | 447,631 |  |  |
| 1.31 | ТП-118 ф-16 | декабрь | декабрь | 130,841 | 163,30 |  |  | 163,30 |  |  |
| 1.32 | ТП-137 ф-12 | июль | июль | 1136,95 | 861,33 |  |  | 861,33 |  |  |
| 1.33 | ТП-139 ф-5 | сентябрь | сентябрь | 234,988 | 201,99 |  |  | 201,99 |  |  |
| 1.34 | ТП-140 ф-4 | декабрь | декабрь | 540,108 | 292,44 |  |  | 292,44 |  |  |
| 1.35 | ТП-141 ф-12 | май | май | 350,226 | 350,226 |  |  | 350,226 |  |  |
| 1.36 | ТП-151 ф-3 | июль | июль | 252,048 | 252,048 |  |  | 252,048 |  |  |
| 1.37 | ТП-151 ф-4 | июль | июль | 291,171 | 291,171 |  |  | 291,171 |  |  |
| 1.38 | ТП-154 ф-2 | июль | июль | 218,246 | 157,87 |  |  | 157,87 |  |  |
| 1.39 | ТП-155 ф-11 | апрель | апрель | 469,181 | 429,58 |  |  | 429,58 |  | Реконструкция сетей |
| 1.40 | ТП-156 ф-2 | октябрь | октябрь | 169,558 | 148,73 |  |  | 148,73 |  |  |
| 1.41 | ТП-166 ф-2 | октябрь | октябрь | 334,173 | 86,62 |  |  | 86,62 |  |  |
| 1.42 | ТП-166 ф-3 | октябрь | октябрь | 287,939 | 335,61 |  |  | 335,61 |  |  |
| 1.43 | ТП-166 ф-4 | ноябрь | ноябрь | 343,322 | 680,88 |  |  | 680,88 |  |  |
| 1.44 | ТП-168 ф-17 | октябрь | октябрь | 295,109 | 295,109 |  |  | 295,109 |  |  |
| 1.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Построение АИИСКУ | март 2015 | Декабрь 2015 | 6144,067 | 6144,067 |  | 6144,067 |  |  | Автоматизированная система учета электрической энергии |