Приложение №2 к закупочной документации по закупке №12-ЗП

Проект ДОГОВОРА  ПОДРЯДА  №

г. Алексин								            «    »               2013г.

Закрытое акционерное общество «Алексинская электросетевая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Конушкина Игоря Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчиком», в лице____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами работы по построению автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электрической энергии (далее по тексту – АИИСКУЭ) бытовых потребителей г.Алексина, а именно:

- замена счетчиков электрической энергии потребителей в г. Алексине Тульской  области на однофазные счетчики NP 71L.1-1-3  для АИИС КУЭ в местах, определенных в Приложении №1,

- и их интеграция в действующую систему АИИС КУЭ Заказчика,

в соответствии с условиями настоящего Договора и сметным расчетом (Приложение №2) в сроки, предусмотренные планом-графиком производства работ (Приложение №3), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим  Договором цену.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Подрядчик приступает к выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором  в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения настоящего договора и при условии обеспечения Заказчиком Подрядчика необходимыми для выполнения работ материалами.

  - Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в срок  до «31» декабря 2013 г.

  - Сроки завершения отдельных этапов работы определяются планом-графиком производства работ (Приложение №3).

- СТОИМОСТЬ РАБОТ

  - Стоимость работ устанавливается  сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №2) и составляет ____________________(________________ ) рублей ________ копеек, с учетом НДС. Стоимость работ не включает в себя стоимость материалов Заказчика.

  - Оплата работ производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ (этапа работ) (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в течение ________ (________) рабочих дней с момента приемки выполненных работ (этапов работ), в порядке, указанном в разделе 6 настоящего Договора.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ

4.1. Обеспечение Подрядчика необходимыми для выполнения каждого этапа работ материалами осуществляется  Заказчиком до 5 (пятого) числа текущего месяца выполнения этапа работ (давальческие материалы). Материал предоставляется Заказчиком Подрядчику  по накладной или акту, подписанным  Сторонами, по номенклатуре и в объеме, указанном  в Приложении №4 к настоящему договору, на складе Заказчика по адресу: г.Алексин, ул.Тургенева д.34.

4.2.Все применяемые при выполнении работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.3. Подрядчик несет ответственность за  произошедшую по его вине несохранность предоставленных Заказчиком материалов и оборудования, оказавшихся в его владении в связи с исполнением настоящего договора. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого - возместить Заказчику убытки.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. До начала работ передать необходимую Подрядчику техническую документацию для производства  работ.

5.1.2.  Обеспечивать Подрядчика материалами в соответствии с графиком производства работ (Приложение №3).

5.1.3. В сроки, установленные в настоящем Договоре, производить приемку выполненных работ и оплату.

5.1.4. В установленные договором порядок и сроки оплачивать выполненные работы Подрядчиком.

5.1.5. Надлежащим образом выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2.  Заказчик имеет право:

5.2.1. Надлежащим образом выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.

5.3. Подрядчик обязуется:

5.3.1. Выполнить и сдать все работы с надлежащим качеством, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему.

5.3.2. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока, указанного в п.6.4. настоящего Договора.

5.3.3.  Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы или создающих невозможность ее завершения в срок.

5.3.4.  Использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо. Ежемесячно представлять Заказчику отчет об израсходованных материалах, а также возвратить его остаток, либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.

5.4. Подрядчик имеет право:

5.4.1. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями договора.

5.4.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях нарушения Заказчиком своих обязанностей по данному Договору.

5.4.3. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

- СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ. ГАРАНТИИ. РИСКИ

  - Приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется комиссией в составе представителей от каждой из сторон, назначаемой сторонами.

6.2.Результаты приемки работ (объекта) или этапов оформляются актом о приемке выполненных работ (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) составленных в двух экземплярах. Указанные документы в срок до 5 (пятого) числа каждого месяца (кроме первого месяца выполнения работ по договору) оформляются Подрядчиком и предоставляются Заказчику.

6.3.Заказчик в течение 3 (трех) дней с момента получения указанных документов производит приемку выполненных работ и представляет подписанные со своей стороны акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). В случае уклонения Заказчика от приемки выполненных работ и не предоставления мотивированных замечаний относительно выполненных работ (этапов работ) в указанный в настоящем пункте срок – работы (этапы работ) считаются принятыми и подлежат оплате.

6.4.Подрядчик гарантирует нормальное состояние  выполненных электромонтажных работ и работу сданного объекта в соответствии с условиями настоящего договора в течение ________ месяцев со времени подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ).

6.5.Если во время гарантийного периода обнаружатся дефекты и ( или ) другие  недостатки, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты и (или) другие недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Подрядчик обязан приступить к устранению дефектов и (или) других недостатков не позднее 2 (двух) дней с момента подписания  акта, фиксирующего дефекты и(или) другие недостатки и выполнить работы за свой счет и в сроки указанные в нем.  В течение 3 (трех) дней после устранения дефекта и (или) других недостатков, Стороны составляют Акт приемки-сдачи работ по устранению дефектов или других недостатков, где в обязательном порядке фиксируется фактическая дата устранения дефекта и( или) других недостатков . Гарантия продлевается на срок, равный периоду, прошедшему между датой обнаружения и фактической датой устранения дефектов или других недостатков.

6.6. Гарантия Подрядчика не распространяется в случае несоблюдения Заказчиком технических инструкций Подрядчика, касающихся эксплуатации объекта, а также в случае преднамеренного повреждения на объекте со стороны третьих лиц. В   случае   не   устранения   Подрядчиком   обнаруженных   дефектов  и( или)   других недостатков, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока, Заказчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием стоимости работ с Подрядчика.

6.7.Заказчик, принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата этапа работ.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3.Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

7.4.Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по объекту по вине одной из сторон, компенсируется виновной стороной.

7.5.Подрядчик  несет ответственность за нарушение срока начала и окончания  выполнения работ (этапа работ) и при нарушении обязан по требованию Заказчика уплатить неустойку в размере 0,02 % от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения.

7.6.Заказчик несет ответственность за нарушение срока оплаты  выполненных работ (этапа работ)  и при нарушении обязан по требованию Подрядчика   уплатить неустойку в размере 0,02% от суммы задержанного платежа  за каждый день просрочки

7.7.За задержку устранения дефектов и(или) недостатков в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика– односторонним актом,  Подрядчик уплачивает Заказчику  штрафную неустойку в размере 0,02% от стоимости работ,  подлежащих исправлению, за каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения.

7.8.Возмещение убытков, неустоек не освобождает Сторону, нарушившую свои обязательства по настоящему договору, от полного исполнения своих обязательств.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

  - Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

    - По письменному соглашению сторон.

    - В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором.

    - В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

  - В случае если одна из сторон возражает против досрочного расторжения договора, расторжение договора осуществляется в судебном порядке.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются  действующим законодательством Российской Федерации.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

  - При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

  - Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу,  телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 - Места установки однофазных счетчиков электрической энергии.

Приложение №2 -  Локальная смета.

Приложение №3 - План-график производства работ.

Приложение №4- График поставки материалов Заказчика.

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ЗАО «Алексинская электросетевая компания» |  |
| 301361, Тульская обл., г.Алексин, ул.Тургенева, д.34 |  |
| ИНН 7111026984 КПП 711101001 |  |
| БИК 047003608 |  |
| Р/сч. 40702810166070100478 |  |
| Отделение №8604 Сбербанка России г.Тула |  |
| К/сч 30101810300000000608 |  |
| Тел. 4-02-17 |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ И.Б. Конушкин «___» ________________ 2013 г. | ________________________ «___» ________________ 2013 г. |